2022年校园消防环网专项维修工程项目（项目名称）中选结果公告

（公示期：2022年9月5日至2022年9月7日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年校园消防环网专项维修工程项目 | | | 最高限价（或招标控制价） | | 766000.88元 | |
| 执行单号 | GG2022002 | | |
| 比选人 | 四川外国语大学 | | | 比选人联系电话 | | 13657674727 | |
| 比选代理机构 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | | | 比选代理机构联系电话 | | 023-67265880 | |
| 中选人名称 | 竞选总报价（元） | 工期要求 | 工程质量 | 拟任项目经理 | | | |
| 姓名 | 证书名称及职称级别 | | 证书编号 |
| 重庆友博建筑工程有限责任公司 | 598446.22 | 总工期60日历天；其中安居苑小区20日历天，图书馆10日历天，松苑15舍8日历天，松苑19-22舍12日历天，川外村50号10日历天。缺陷责任期要求：24个月 | 达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 | 刘贵洪 | 二级注册证（机电） | | 渝2502013201402786 |
| 比选人（盖章）:  四川外国语大学     2022年9月5日 | | | 比选代理机构（盖章）：  国信国际工程咨询集团股份有限公司    2022年9月5日 | | | | |

注：1.比选人及其委托的比选代理机对填写的中选结果公告内容的真实性、准确性和一致性负责。

2.中选结果公告纸质文本须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。