竞争性比选文件

采购执行单号：         F2017010

项目名称：四川外国语大学2017-2018年度30万以下维修工程项目施工单位候选库入库遴选

##### 招 标 人： 四川外国语大学

二〇一七年五月

### 目    录

目    录	2

第一篇  投标邀请书	3

一、资金来源	3

二、投标人资格要求	3

三、有关说明	3

第二篇  工程项目要求	7

第三篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	9

一、评标方法	9

二、评标标准及分值（总分100分）	12

三、无效投标条款	13

四、废标条款	14

第四篇   投标人须知	15

一、投标费用	15

二、投标人	15

三、招标文件	15

四、投标文件	15

五、开标	17

六、评标	17

七、定标	17

八、中标通知书	18

九、投标人对中标结果的质疑、投诉	18

十、签订合同	18

第五篇 合同主要条款、格式及合同（格式）	19

第六篇   投标文件格式	26

一、竞标文件排版、装订要求	26

二、部分投标文档规范格式	28

法定代表人身份证明书	33

## 第一篇  投标邀请书

四川外国语大学根据维修工程年度计划需要，决定对30万元以下维修工程项目，遴选3家工程施工单位组建施工单位库，欢迎符合条件的工程施工单位前来参加投标。

### 一、项目概况

为规范我校工程建设施工工作，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》《重庆市招标投标条例》和我校《四川外国语大学建设工程管理办法（试行）》等有关规定，针对施工单项合同估算价在30万元人民币以下的工程施工，决定采取校内公开招标方式遴选3家施工企业，组建工程建设项目施工单位库，服务期限为2年。资金来源为招标人自筹，资金已到位。

### 二、投标人资格要求

合格投标人应符合招标人根据该项目特点设置的资格条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加招投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件（须提供纸质证明材料）

（详见第二篇）

### 三、有关说明

（一）投标报名说明

1、报名和文件获取时间及方式：在第二篇规定的时间自行在四川外国语大学校园网（www.sisu.edu.cn）上下载。

2、报名方式：在规定的报名时间内到四川外国语大学资产管理处(招投标采购办公室)现场报名。

3、投标人必须在规定时间内以自己的名义报名，并有偿获得采购文件后，才能参与投标（注：投标人名称须与投标报名名称相符，才具备投标资格）。

4、标书制作费：（按第二篇规定进行）。

5、各投标人在递交标书制作费和投标保证金时，必须以银行转账（电汇）方式缴纳，来款账户必须为本公司基本账户。

6、各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）资格审查方式及其他

1、投标人资格审查方式：资格后审

2、本项目不接收联合体竞标，本次竞标，不允许转包。

（三）投标保证金

1、投标人在投递投标文件之前须按本招标文件第二篇规定金额向招标人交纳投标保证金；恕不接受超过投标截止时间、不按规定缴纳投标保证金的投标文件；投标保证金应以转账（电汇）支付。

2、未中标投标人的投标保证金于招标确定中标人后无息退还，中标人的投标保证金在签订合同后无息退还。

（四）履约保证金

中标人在签订合同前需按照第二篇规定金额缴纳履约保证金，项目验收合格后无息退还。

（五）投标有关规定

1、现场踏勘：为减少投标误差，请投标人按照第二篇规定的时间和地点集中，统一前往，过时不候。投标人对考察中获取的现场资料负责，不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件前已经了解现场情况。

2、投标人如对招标文件有疑问，应在投标文件截止时间前五个日历日前以书面形式向招标人要求澄清，招标人可视具体情况做出处理或答复。招标人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如投标人未提出疑问，视为完全理解本招标文件，一经进入开标程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，放弃要求解释的权利。

3、签订合同时招标人作为本项目的甲方。

4、根据相关文件规定：“为招标项目提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标”。

5、超过投标截止时间、不按规定密封的投标或不按本招标文件规定交纳有效足额投标保证金的投标，我单位恕不接受。

6、投标单位应编制纸质投标文件“正本”和 “副本”，并同时提交一份电子文档（光盘）投标文件。为便于评标，要求投标文件正本和副本内容完全一致。

（六）联络

招标人全称：四川外国语大学。

地  址：重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

联系人：吕老师     电话：023-65385008

（七）、投标报名函及退还投标保证金信息登记表

投标报名函及退还投标保证金信息登记表格式不能变更。

投标报名函

四川外国语大学：

本单位已在校园网上下载了采购执行单号为    F2017010         ，项目名称为（ 定点施工单位  ）的招标文件，本单位将准时参加这次招标项目的活动，具体情况如下：

| 单位名称（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话/手机 |  |
| E-mail |  | 办公电话及传真 |  |
| 投标（授权）代表人 |  | 身份证号码 |  |
| 汇款标书制作费金额 |  | 汇款日期 |  |
| 汇款投标保证金金额 |  | 汇款日期 |  |

注意事项：

1、投标人必须在投标报名截止日期前将“汇款凭证（复印件）”和“投标报名函”递交。

2、投标人必须在投标报名截止日期前将“标书制作费”汇款至采购人指定账户，否则报名无效。

3、投标人必须在投标截止日期前一日将“投标保证金”汇款至采购人指定账户，否则作为无效投标。

4、汇款账户必须为投标人基本账户，汇款时注明“标书制作费”或“投标保证金”。

投标单位法人（签名）：                                 投标单位名称（盖章）：

日  期：    年    月    日

退还投标保证金信息登记表

公司名称（盖章）：

项目名称（分包号）：

| 投标公司名称(全称) |  |
| --- | --- |
| 开户银行名称(全称) |  |
| 开户银行账号 |  |
| 退款金额 |  |

四川外国语大学核实情况：

备注：1、投标保证金收款信息应与汇款信息完全一致。

2、请在同一页A4纸上打印“投标报名函”和“退还投标保证金信息登记表”，并同时传回。

## 第二篇  工程项目要求

项目主要要求及说明：

| 工程名称 | 四川外国语大学2017-2018年度30万以下维修工程项目施工单位候选库入库遴选 |  |  |  |  | 工期要求 |  |  |  | （按实际要求进行） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目内容 | 30万以下维修工程项目施工单位候选库：3家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定资格条件 | 1、具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程三级及以上资质的法人单位； 2、项目经理：须持有二级及以上建造师执业资格证书，注册单位必须与竞标人名称一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同中止的特定条件 | 除国家相关法律规定的解除条款外，出现以下情况之一，甲方有权单方解除合同： 1、在单项工程验收后，由甲方工程管理部门组织相关人员按照相关规定，从质量、进度、安全施工、文明施工、与甲方配合等多方面进行综合评价，在合同期限内，如出现三次不满意者。 2、在单项工程施工中出现因乙方的原因工期、质量达不到要求，严重影响正常使用。 3、以单项工程合同金额少、工期不能保证、组织不到施工人员等理由为借口，拒不服从甲方安排和管理。 4、在单项工程施工中出现影响工程质量、工程进度、施工安全、文明施工等现象，经甲方多次提醒，仍不进行整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名地点 | 资产管理处(招投标采购办公室) |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 吕老师 |
| 报名时间 | 2017年5月15日-16日 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 65385008 |
| 投标地点 | 四川外国语大学资产管理处招投标会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标开始时间 | 2017年5月18日北京时间08:30时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标截止时间 | 2017年5月18日北京时间09:00时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标时间 | 2017年5月18日北京时间09:00时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标地点 | 四川外国语大学资产管理处招投标会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘时间 | 不集中组织现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 踏勘集中地点 | 四川外国语大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 踏勘联系人 | 基建科 |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 65381023 |  |  |
| 投标保证金 | 1000元 | 收款单位 |  | 四川 外国语大学 | 户 名 |  |  |  | 四川外国语大学 |  |  |
| 履约保证金 | 50000元 |  |  |  | 开户行 |  |  |  | 工行重庆分行童家桥支行 |  |  |
| 标书制作费 | 300元 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  | 3100024609026402214 |  |  |
|  |  |  |  |  | 行 号 |  |  |  | 102653001161 |  |  |
| 项目主要内容及要求 | 一、项目主要内容 施工单位受招标人委托完成施工单项合同估算价在30万元人民币及以下的工程施工，具体内容如下： （一）拟定施工组织设计方案； （二）办理建设工程施工相关手续； （三）承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复； （四）编制竣工结算报告； （五）移交工程建设相关档案； （六）工程竣工后，承包人必须做好本工程的保修工作； （七）与工程施工有关的其它事宜。 二、项目施工要求 （一）按照国家的法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事工程建设施工活动； （二）施工单位应根据双方合同约定的委托的业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术人员担任项目负责人，并配备满足工作需要的项目班子成员。 （三）做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工； （四）施工单位应对施工工作中应由施工单位完成相关工程内容的质量负责，工程质量应达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准； （五）未经委托人同意，施工单位不得分包或转让本合同的任何权利和义务； （六）因施工单位的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程施工费总额（除去税金）； （七）因不可抗力导致本合同不能全部或部分履行，施工单位不承担责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标方式 | 1、本项目采用综合评分法进行评标。 2、详见评标标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算方式 | （见格式合同条款） |  | 付款方式 |  |  |  | （见格式合同条款） |  |  |  |  |
| 合同的签订 | 评标结束后，四川外国语大学向成交竞标人发出《成交通知书》，成交竞标人按《成交通知书》要求与招标人签订书面合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金处理方式 | 1．本合同由于金额暂时无法确定，履约保证金为5万元，在签订合同前暂缴纳。 2．1年合同期到后，竞标人的履约保证金无息退还。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同付款单位 | 四川外国语大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

### 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标人总得分为评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头领导该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，在开标时由评标专家对各投标人进行资格性审查，符合招标文件资质要求的投标文件方可进入下一轮评审。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照副本复印件 有效的法定代表人的身份证明 若代理人参加需提供有效的法定代表人授权委托书和代理人的身份证明。 法定代表人授权代表近一年在本单位缴纳社会保障金证明材料 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加招投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 投标人必须符合的特定资格条件 |  | 按照第二篇“特定资格条件”规定进行 |
| 3 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件的规定 |

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏、装订符合招标要求。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 其他 | … |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标专家对每个有效投标人的投标文件进行审议评价，由专家独立评分。

5、投标人排名。采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按商务指标中业绩及信誉度得分，由招标人自行确定。

6、中标候选人的考察。按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序，由招标人组织不少于五人的工作组对中标候选人进行实地考察，考察内容主要是中标候选人投标文件的真实性，如发现投标文件与实际情况不一致的，取消中标候选人资格，依次考察下一排名的中标候选人。

7、确定实施单位。根据中标候选人排名和对中标候选人的考察结果，评出实施单位，公示无异议后确定。

### 二、评标标准及分值（总分100分）

| 序 号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济部分（30分） | 投标报价（30%） | 30 | 工程直接费、间接费、利润定额计价下浮5%得27分；以下浮5%为基准，每下浮1%加1分，最多30分；以下浮5%为基准，每上浮1%扣1分，扣完本项得分为止。报价评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算得分。 | 投标报价得分四舍五入，并取小数点后三位。 |
| 技术部分（35分） | 服务方案（5%） | 5 | 1、评标委员会成员根据学校维修项目服务方案，有针对高校宿舍楼及教学楼等重点与特殊部位施工特点，对投标人施工设备配置、施工质量控制、环境保护措施、季节性施工措施、抢险应急措施等进行综合评价，优得5分、良得2分、一般得1分、差得0分。 2.未提供服务方案的本项得0分。 | 评标委员会成员根据投标人针对本学校维修项目服务方案的全面性、合理性、针对性的优劣程度独立评分 |
|  | 服务承诺（3%） | 3 | 1.主要对工程结算资料真实、抢险应急保障、廉洁从业情况、服从学校安排管理、施工标准质量执行等进行承诺，优得3分、良得2分、一般得1分、差得0分。 2.未提供服务承诺的本项得0分。 | 评标委员会成员根据投标人针对本项目服务承诺的全面性、合理性、针对性的优劣程度独立评分。 |
|  | 人员配备（10%） | 10 | 1.评标委员会成员根据学校维修项目人员配备方案的优劣程度综合评分，优得5分、良得3分、一般得1分、差得0分。 2.项目组成员构成加分（0-5分） 具有安全员，得1分 具有二级及以上建造师，得1分； 具有一个高级及以上职称的技术人员，得1分。 加分最高不超过5分，必须提供相关资格证明材料。 3.未提供人员配备的本项得0分。 | 评标委员会成员根据投标人针对本项目人员配备的优劣程度独立评分，须附项目负责人、主要管理人员和业务技术人员的证明材料和专业证书。原件备查。安全员需要有上岗证。 |
|  | 施工质量保证措施（7%） | 7 | 1.有针对本项目服务质量保证措施的得1分。 2.评标委员会成员根据服务质量保证措施的优劣程度综合评分，优得6分、良得4分、一般得2分、差得0分。 3.未提供服务质量保证措施的本项得0分。 | 评标委员会成员根据投标人针对本项目服务质量保证措施的全面性、合理性、针对性的优劣程度独立评分。 |
|  | 施工现场管理 （5%） | 5 | 1.评标委员会成员根据施工现场管理进行综合评价，优得5分、良得3分、一般得1分、差得0分。 2.未提供施工组织管理的本项得0分。 | 评标委员会成员根据投标人针对本项目施工现场管理的全面性、合理性、针对性的优劣程度独立评分。 |
|  | 安全保障（5%） | 55 | 1. 评标委员会成员根据安全保障方案的优劣程度综合评分，优得4分、良得3分、一般得2分、差得0分。 2.未提供实施方案的本项得0分。 3.本项目安全负责人具有《安全培训合格证书》的在以上得分基础上加1分。 | 评标委员会成员根据投标人针对本项目安全保障方案内容的全面性、合理性、针对性的优劣程度独立评分，提供有效证明材料复印件，原件备查。 |
| 商务部分（35分） | 企业注册资金（5%） | 15 | 1.注册资金500万元及以上得5分，注册资金300—500万元得3分，注册资金100—300万元得1分，100万以下得0分。 | 提供相关资料复印件，原件备查。 |
|  | 财务状况（10%） | 10 | 1、评标委员会按净资产收益率由高到低进行排序，净资产收益率最高的得4分，其他按照排序依次递减1分，最多减分不超过4分。 2、 评标委员会按资产负债率由低到高进行排序，资产负债率最低的得4分，其他依次递减0.5分，最多减分不超过4分。 3、有企业信用评价机构出具的“AAA”认证的得2分；有企业信用评价机构出具的“AA”认证的得1分；有企业信用评价机构出具的“A”认证的得0.5分。无认证此项不得分。 | 1.净资产收益率=净利润/平均净资产×100% 2.资产负债率=负债总额/资产总额×100% 3.提供有效的认证证书复印件，原件备查 注：第1、2项数据须是具有相应资质的社会中介审计机构针对投标人出具的2016年度财务审计报告（提供财务审计报告和相关证明材料复印件，原件备查）。若经查实投标人提供虚假财务审计报告，相关部门依法处理，并依法追究其相应的法律责任。 |
|  | 企业业绩、资质等（10%） | 10 | （1）公司业绩（4分）：2014年以来保质按时完成过类似项目（提供合同及验收材料）：每提供一个100万元以上的得1分，最高得分不超过4分。 (2) 企业资质（4分）：房屋建筑工程施工资质或建筑装饰装修资质一级得4分，二级得3分，三级得2分。 (3) 多项资质（2分）：一项专业资质得0.5分，累计最高得分不超过2分。 | 业绩不重复计分。每项业绩须服务评价报告复印件，原件备查。 |
|  | 项目经理资质、业绩（10%） | 10 | （1）项目经理资质（工民建）（0-6分）：一级建造师资质得6分，二级建造师资质得4分，三级建造师资质得2分，其他得0分。 （2）项目经理业绩（0-4分）：2014年1月1日以来，有室内装潢装饰或土建项目施工的成功经验，每个合同得1分，最多得4分。 注：须提供相关资格证书、完整的合同或协议书复印件并加盖单位鲜章，原件带至开标现场必查。无法提供合同或协议书的，应出具业主单位开具的证明资料并加盖业主单位鲜章原件。 | 附项目经理资质、业绩等证明材料和专业证书，原件备查。提供虚假业绩的直接剔除。 |

评分保留小数点后两位，从小数点后第三位四舍五入。评标专家对每个有效投标人的投标文件进行审议评价，由专家独立评分，总分按照总分由高到低排名。排名前三位的为候选库入库单位。

### 三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未在规定时间内递交报名表、未按规定方式缴纳相关费用以及投标保证金的。

（二）投标文件不按招标文件规定进行装订或密封不符合要求的。

（三）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（四）投标文件不按规定的格式、内容填写。

（五）投标人超出营业范围投标的。

（六）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（七）投标人的投标文件内容与招标项目要求有严重背离。

（八）投标有效期不能满足招标文件要求的。

（九）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（十）投标报价超出控制价的。

（十一）未按规定对投标文件进行签名或盖公章的。

（十二）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

（十三）投标文件的内容除签名外，未按招标文件规定采用电脑打印的。

（十四）资质文件内容复印不清楚，评标委员会无法确认其内容，投标人又未按招标文件要求携带原件备查的。

（十五）投标文件不符合招标文件要求的。

（十六）招标文件规定的其它无效投标条件。

### 四、废标条款

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的。

（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的。

（四）因重大变故，招标任务取消的。

（五）废标后，除招标任务取消情形外，应当重新组织招标。

## 第四篇   投标人须知

### 一、投标费用

无论投标结果如何，所有与本项目投标有关的费用均应由投标人自行承担。

### 二、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

### 三、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是招标人与中标投标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；工程项目要求；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；投标人须知；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等六部分组成。

（二）招标人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

### 四、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“投标文件格式”规定的内容组织编写和装订，否则有可能影响投标人的投标文件响应程度得分。

（二）投标文件有效期

投标文件及有关承诺文件有效期为开标时间起90天内。

（三）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第二篇规定向招标人交纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后30天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的。

（2）投标人未按规定提交履约保证金的。

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的。

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的。

（5）中标人将中标项目转让、分包给他人或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意的。

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（四）履约保证金

中标单位在签订合同前须按照本招标文件第二篇交纳履约保证金，履约保证金在本项目验收合格后无息退还。

（五）投标文件的签署

1、经济标和相关售后服务承诺应由法人授权代表签名并盖公章。

2、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

3、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“投标报价函”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

（七）投标文件的封装

按第六篇《投标文件格式》进行封装

### 五、开标

（一）开标应当在招标文件第二篇中确定的时间和地点公开进行。

（二）招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由招标人主持，邀请招标人、投标人、监督部门代表参加，监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的监督部门人员检查投标文件密封情况（招标文件密封出现争议时由评标委员会裁决）；经确认密封完好的投标文件，由招标人工作人员当众拆封，宣读投标人投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）开标过程应由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

### 六、评标

（一）评标委员会

四川外国语大学将邀请三名专家组成本次评标委员会，评标委员会主要对各投标人的资质文件、商务标等进行评判。

（二）评标办法见第三篇“评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款”内容。

### 七、定标

（一）定标原则

招标人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

（二）定标程序

1、在评标结束后5个工作日内，招标人将在四川外国语大学校园网公示评标结果。公示内容应当包括招标项目名称、中标人名单、招标人名称和电话。

2、如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、中标人变更

（1）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以确定排名其后第一位的中标候选人为中标候选人，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

（2）中标人无充分理由放弃中标的，招标人应将情况报主管部门，主管部门将根据相关规定对违规投标人进行处罚。

### 八、中标通知书

（一）招标人依法确定中标人后，招标人以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 九、投标人对中标结果的质疑、投诉

（一）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

（二）招标人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向主管部门投诉。

（四）主管部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

### 十、签订合同

（一）招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）中标人在合同期满，经考核为优秀者，招标人可根据需要与其续签合同。

## 第五篇 合同主要条款、格式及合同（格式）

四川外国语大学工程施工合同

编号：

甲方：四川外国语大学

乙方：

根据国家相关法律法规，甲方与乙方在平等、协商一致的基础上，甲方同意乙方作为四川外国语大学维修工程定点施工入围单位，双方就此达成如下协议：

一、工程内容及要求：

1、工程内容：四川外国语大学2017年度工程估价30万元以下的维修改造工程的部分工程。

2、要求：乙方应服从甲方的管理，按照甲方指定的合同内容，不论合同金额的大小，均应按质按量按期完成合同内容。

二、工程地点：四川外国语大学

三、合同期限：自合同签订之日起一年（至    年  月 日止）。乙方在合同期满，经考核为优秀者，甲方可根据需要与其续签合同。

四、工期要求：

1. 根据具体项目使用要求进行。

2. 在施工过程中，如遇下列情况，工期顺延：

（1）由于不可抗力因素；

（2）经甲方指定的现场代表书面同意（加盖甲方印章）给予顺延的其他情况。

3. 除本款以上条款的规定外，乙方不得以任何其它理由擅自停工或撤场，否则视为乙方违约。其履约保证金及低价风险担保金不予退还。如果因乙方原因停工或撤场，造成工期受到严重影响，可能导致甲方相关工作受此影响，则甲方可以单方面终止本合同，不支付乙方已完成工程项目的费用，并且保留追究其相应责任的权利。

五、合同中止的特定条件：

除国家相关法律规定的解除条款外，出现以下情况之一，甲方可单方中止合同：

1、在单项工程验收后，由甲方工程管理部门组织相关人员按照相关规定，从质量、进度、安全施工、文明施工、与甲方配合等多方面进行综合评价，在合同期限内，如出现两次不满意者。

2、在单项工程施工中出现因乙方的原因工期达不到要求，严重影响正常使用。

3、以单项工程合同金额少、工期不能保证、组织不到施工人员等理由为借口，拒不服从甲方安排和管理。

4、在单项工程施工中出现影响工程质量、工程进度、施工安全、文明施工等现象，经甲方多次提醒，仍不进行整改。

六、工程造价：

本工程按如下约定条款进行工程造价结算：

（一）按实际完成的工程量收方或竣工图进行结算；

（二）按如下约定条款进行工程造价结算：

1、采用重庆2008年工程计价定额编制及配套的费用标准；

2、工程直接费、间接费、利润下浮    ，下浮部分不计取税金。

3、不计取夜间施工费、冬雨季施工增加费；

4、建筑、市政、装饰、安装、仿古建筑及园林、房屋修缮等专业定额中的人工单价统一按照按施工期重庆市造价信息公布价进行调整；人工费价差不下浮。

5、水泥、砂、石子、砖、锯材等地材及钢材按施工期间《重庆工程造价信息》公布的相应材料价格的算术平均数进行调整，其他辅助材料（含汽油、柴油等）按定额基价，不作调整；

6、主要材料及未计价材料的价格由甲乙双方共同认质认价；

7、签证计时工按100元/工日计取，不参与下浮，除税金外不再计取其他费用；

8、包干价部分含所有费用，不再计取规费和税金。

（三） 工程造价：最终以甲乙双方共同认可并验收合格的实际完工量进行结算，结算以竣工图、收方单为准，工程量实做实收。

（四） 除甲方延迟开工或中途通知停工顺延工期外，工程竣工交付工期每延误一天，甲方对乙方按每天1000元的标准处以罚款，罚款在工程款中扣除。

七、工程材料：

1.材料质量、品牌、规格、型号等由甲方认定范围；其价格、材质、品牌、规格以及型号等由甲方认定，乙方购买。

乙方应严格按照甲方认定的材料品牌、材质、生产厂家、规格购货（部分材料指定供货商），材料到场时必须通知甲方进行现场验货，填写材料验收单，如甲方发现乙方购进的材料与双方认定的材料品牌、材质、厂家、规格、供货商不符，或以次充好的情况，甲方将要求其退货、整改，并处该批（指当次进货或订购货）材料总量价款15%的罚款，该罚款在工程款中扣除。

2.乙方应提前5天向甲方提供需甲方认质认价的材料清单。否则由此造成的工期延误由乙方负责。

八、工程审计：

1. 乙方应在工程竣工验收并交付甲方使用后的15个工作日内编制完成工程竣工结算资料，并及时交甲方相关部门审核或审计。

2. 乙方需无条件配合甲方内部初审、复审两次审计或配合甲方委托的第三方审计，甲方根据国家相关文件规定完成工程的结算及审计。

3. 乙方承诺提交真实、准确、完整的结算资料给甲方，在审核期间不再补签任何资料；漏报项目和少算工程量减半计算。

4. 为防止高估冒算，乙方送审结算金额经甲方或甲方委托审计审定后，审减幅度超过5%的部分，甲方将从结算金额中扣除审减金额的5%作为惩罚性扣款。审增金额不抵扣审减金额。

九、工程质量保证

1. 乙方必须严格按照国家规范要求、施工图纸或做法说明进行施工。

2. 乙方应完善程序，落实责任人，严格施工质量管理。

3. 乙方对甲方或设计单位提出的质量管理要求必须服从。

4. 乙方应做好施工质量管理和检查记录，并及时提供给甲方。

5. 乙方因未按照国家规范要求、施工图纸或做法说明进行施工或不服从甲方或设计单位提出的质量管理要求而造成的损失，由乙方承担全部责任。

十、安全文明施工

1. 乙方须搞好安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

2. 乙方须加强施工管理，积极与其他施工队伍配合。服从甲方的管理，不得影响四川外国语大学正常的教学生活秩序。

十一、工程验收

1、工程竣工后，由甲方组织审计处、纪检监察、基建后勤处、使用单位、乙方等部门按国家现行规范标准和设计要求对工程进行验收，完善竣工资料，工程验收时如与投标承诺的要求不一致，取消成交资格，合同无效，乙方负责赔偿甲方一切损失，并报上级部门核准通报全市。

2、若工程验收整体不合格或工程部分验收不合格，乙方须在甲方规定的期限内无条件整改或返工，直至验收合格为止。乙方自行承担整改或返工的一切费用。乙方整改或返工若超出合同规定的期限，则算作乙方未按期竣工交付甲方， 除甲方延迟开工或中途通知停工顺延工期外，工程竣工交付工期每延误一天，甲方对乙方按每天1000元的标准处以罚款，罚款在工程款中扣除。

十二、付款及结算

工程验收合格后，凭双方出具的验收合格报告，甲方支付乙方工程合同金额的70%。工程审结完成，乙方向甲方完整移交所有工程资料后，付至结算金额97%，结算金额的3%作为质保金，质保金在工程质保期结束后无遗留问题后支付。

十三、履约保证金的处理方式

1．本项目的履约保证金为合同金额5%，在签订合同前暂不缴纳。

2．因竞标人的原因，项目实施后至项目合格验收前而合同中止者，竞标人所完成的工程造价首先转换为竞标人的履约保证金。

3．项目合格验收后，竞标人的履约保证金自动转换为竞标人的工程造价。

十四、施工后服务及保修：

乙方应提供完善质量保修服务及其他施工后服务。

（一）质量保修期：按国家有关规定执行；乙方有承诺者（不低于国家标准），按乙方的承诺执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（二）在保修期内，乙方应及时对甲方提出的维修要求作出反应，并在24小时内解决问题，确实不能在规定的时间内解决问题的，乙方应对甲方作出书面说明，并征得甲方的认可。质量保修完成后，由甲方组织验收。

（三）保修期间的维修费用由乙方承担。超过保修期，乙方可应甲方的要求进行维修，并向甲方收取维修材料费和合理的人工费。

（四）本工程质量保修金为工程结算价款的3%。保修期满经验收合格后，甲方返还乙方。保修金不计利息。

十五、甲方指定现场代表，负责检查工程质量，办理验收签证，商定工程变更，处理工程中产生的具体问题。

乙方指定项目经理，负责组织施工，保证工程质量和工期。

十六、乙方应按甲方要求出具设计方案、出具该工程所需的施工图，出具完整的竣工图。

十七、乙方向甲方水电管理部门缴纳施工用水电费。

十八、未尽事宜，由甲乙双方协商解决；协商不成，向合同履行地人民法院起诉。

十九、违约责任：按本合同约定及《中华人民共和国合同法》处理。

二十、本合同一式八份，甲方持六份，乙方持二份，经双方签字盖章后生效，具有同等效力。

二十一、该工程的甲方招标文件及乙方的投标文件为合同附件、具有同等法律效力。

| 甲方：四川外国语大学 地址：沙坪坝区烈士墓壮志路33号 联系电话：023-65385008 授权代表签字： | 乙方： 地址： 联系电话： 开户银行： 账号： 授权代表签字： |
| --- | --- |

签约时间：2017年  月   日            签约地点：四川外国语大学

## 第六篇   投标文件格式

为便于评标，竞标人须按照本篇要求制作竞标文件，竞标文件需设置目录及对应页码，竞标文件要求胶装装订，否则，因此而影响评标由竞标人自行负责。

### 一、竞标文件排版、装订要求

各投标人应将 “投标文件（正本和副本）”分别用信封密封后装入大袋密封，大袋封口处须用白封条加以覆盖密封，注明“不准提前启封”的字样并加盖企业公章或法人或法人授权代表签字，信封正面应标明项目名称、投标人名称、办公电话和地址。

1、资质文件和商务标文件（胶装成一册，一式五份，一正四副）。

资质文件和商务标文件按以下顺序装订成册，没有规定格式的请各投标人自行设计格式编写。所提供的复印件必须内容完整（含首页、资格等级、年检记录、单位名称、个人姓名、发证机关等有效信息）。

（1）投标人概况（填写本篇后附《投标人基本情况表》，其它概况介绍格式自定）

（2）有效的营业执照副本复印件

（3）有效的资质证复印件

（4）有效的税务登记证副本复印件

（5）有效的组织机构代码证复印件

（6）有效的法定代表人的身份证明（按本篇后附规范格式填写）

（7）若代理人参加需提供有效的法定代表人授权委托书和代理人的身份证明。（按本篇后附规范格式填写）

（8）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料

（9）诚信声明（按本篇后附规范格式填写）

（10）项目管理机构组成。（按本篇后附规范格式填写）

（11）主要技术人员简历及证明材料。（按本篇后附规范格式填写）

（12）项目经理资格证书复印件

（13）投标承诺书。（按本篇后附规范格式填写）

（14）售后服务承诺、商务条款承诺、其它优惠承诺。

（15）业绩证明材料。

（16）施工组织方案及安全保证措施（含主要设备情况）。（格式自定）

（17）2015、2016年度财务报表复印件

（18）2016年缴税及社会保障金证明材料复印件

（19）主要设备情况，以及主要技术人员、售后服务机构人员能力等证明材料

（20）其它资料。

### 二、部分投标文档规范格式

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附资质证书、安全生产许可证、投标人营业执照等相关资质证明材料的复印件并加盖投标人公章。

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

派驻招标人项目主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：项目经理具有二级及以上建造师注册证书（或临时建造师注册证）复印件；项目技术负责人应附职称证复印件；其他主要人员应附上岗证书复印件。

投标承诺书

四川外国语大学：

本单位已详细阅读                           之招标文件，包括澄清或者修改文件。现就有关事项向四川外国语大学郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2. 遵守招标人各项管理制度，自觉维护招标人工作秩序。

3. 服从招投标活动有关事项安排，服从招投标有关会议现场纪律。

4. 我方同意所递交的竞标文件在竞争性谈判文件规定的竞标有效期内有效。在此期间如果中标，我方将受此约束。

5. 我方承诺竞标文件不存在低于合理成本的恶意报价行为。

6. 按照招标文件相关要求，我方同意按工程结算要求垫资施工，垫资期限按招标文件进行。

7. 我方承诺中标之后，按照招标文件要求，派       为项目经理。未经招标人同意，不得更换。若因项目经理工作不力或与招标人配合不好，经招标人要求，及时更换项目经理。

8. 我方承诺中标之后按照招标文件承诺派出除项目经理以外的管理人员及投入机械设备。

9. 我方承诺中标之后密切配合招标人开展工作，服从招标人驻现场代表和招标人其他工程管理人员的管理。

10. 我方已明确知晓随招标文件所附的合同内容及其内涵和要求，如中标，将同意直接签订合同，不再提出修改意见。

11. 我方承诺按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

12. 我方承诺对工程质量负责，售后服务期间认真履行相关职责。

13. 我方接受招标文件全部条款及内容，自愿参加上述工程竞标。

投标单位：（公章）          法定代表人或委托代理人：（签字、盖章）

联系人：                              电话：

日期：               年             月           日

诚信声明

项目名称：

致： 四川外国语大学  ：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目招投标活动前三年内无重大违法活动记录，符合招标文件规定的投标资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

### 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                     （竞标人名称）任        （职务名称）职务，是__________________（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

（投标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

邮政编码：

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：____________________

日    期：_______________

致：__四川外国语大学_

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的招标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

法定代表人签名：                              被授权人签名：

职  务：                                      职  务：

授权代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标人公章：

法定代表人授权代表近一年在本单位缴纳社会保障金证明材料

其他材料