项目名称：传统文化体验与研究中心建设（第二次）

比选编号: 泓展招字（2017）164号

竞争性比选文件

比    选  人： 四川外国语大学招投标采购办公室 （盖单位公章）

比选代理机构：  重庆泓展建设工程咨询有限公司  （盖单位公章）

编制人：　  聂小琴         资格（章）渝建招【2011】00527号

审核人：    田 锦         资格（章）渝建招【2015】0201号

二O一八年五月

目  录

第一章 竞争性比选公告	2

1. 比选条件	2

2. 项目概况与比选范围	2

4. 竞争性比选文件的获取	2

5.比选截止时间、开标时间和地点	3

6．发布比选公告的媒介	3

7. 联系方式	3

第二章  比选申请人须知	4

1.  总则	21

2.  比选文件	22

3.  比选申请文件	23

4.  比选申请	25

5.  开标	25

6.  评审	26

7.  合同授予	26

8.  纪律和监督	27

9. 需要补充的其他内容	28

第三章  评审办法（综合评估法）	29

评审办法前附表	29

1.  评审方法	33

2.  评审标准	33

3.  评审程序	33

第四章  合同条款及格式	36

第五章  工程量清单	70

第六章  图纸	71

第七章  技术标准和要求	72

第八章  比选申请文件格式	73

一、比选申请函部分	74

二、 商务部分	81

三、资格审查资料	85

四、技术部分	97

- 第一章 竞争性比选公告

传统文化体验与研究中心建设（第二次）

竞争性比选公告

- 1. 比选条件

本比选项目传统文化体验与研究中心建设已由四川外国语大学后勤管理处核准招标方式，项目业主为四川外国语大学招投标采购办公室，建设资金来自十二五重点学科中国语言文学、三特特色学科专业群、央地资金。项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行校内公开竞争性比选。本次比选为第二次比选。

- 2. 项目概况与比选范围

2.1 建设地点：四川外国语大学校内。

2.2 工程规模：建安费约160万元。

2.3 工期：150日历天。

2.4 比选范围：传统文化体验与研究中心建设施工图内的所有内容，包含但不限于装饰工程、电气工程、防排烟系统、给排水工程、弱电工程、水喷淋系统及智能报警等,具体工程内容详见施工图设计图纸及工程量清单。

3. 比选申请人资格要求

3.1本次比选要求比选申请人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2  按照《关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知》（渝建发【2016】22号）规定，2016年5月1日起，重庆市外建筑施工企业在比选前须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”。

3.3  本次比选 不接受 联合体比选申请。

- 4. 竞争性比选文件的获取

4.1凡有意参加比选者，请于2018年5月15日起，在“四川外国语大学（www.sisu.edu.cn）网”下载本工程的竞争性比选文件、补遗等所有比选相关资料。不论比选申请人下载与否，都视为比选申请人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由比选申请人自负。

4.2 竞争性比选文件每套售价1000.00 元（含图纸等电子资料），售后不退。比选申请人递交比选申请文件时现金支付购买比选文件的费用，否则比选人和比选代理机构将拒绝接收其比选申请文件。

- 5.比选截止时间、开标时间和地点

5.1  比选截止时间和开标时间2018年5月24日9时30分，递交比选申请文件的时间为2018年5月24日9时00分至2018年5月24日9时30分， 比选地点：四川外国语大学招投标会议室(资产楼三楼)。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

- 6．发布比选公告的媒介

本次比选公告在“四川外国语大学（www.sisu.edu.cn）”网上发布。

- 7. 联系方式

比选人：四川外国语大学招投标采购办公室   比选代理机构：重庆泓展建设工程咨询有限公司

地  址：重庆市沙坪坝区壮志路33号        地  址：重庆市渝北区东湖南路333号中渝爱都会国际中心2幢25楼

联系人：吕老师                            联系人：何老师

电  话： 023-65385008                    电  话：023-63082043

传  真：    /                            传  真：023-67631766

2018年5月15日

- 第二章  比选申请人须知

比选申请人须知前附表

若比选申请人须知前附表与正文不一致的地方，以比选申请人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 名 称：四川外国语大学招投标采购办公室 地 址：重庆市沙坪坝区壮志路33号 联系人：吕老师 电 话： 023-65385008 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名 称：重庆泓展建设工程咨询有限公司 地 址：重庆市渝北区东湖南路333号中渝爱都会国际中心2幢25楼 联系人：何老师 电 话：023-63082043 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 传统文化体验与研究中心建设（第二次） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 四川外国语大学校内。 |
| 1.1.6 | 工程规模 | 建安费约160万元。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 十二五重点学科中国语言文学、三特特色学科专业群、央地资金。 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 传统文化体验与研究中心建设施工图内的所有内容，包含但不限于装饰工程、电气工程、防排烟系统、给排水工程、弱电工程、水喷淋系统及智能报警等,具体工程内容详见施工图设计图纸及工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 150日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。 【须提供有效的资质证书副本复印件并加盖比选申请人单位鲜章】 - 具备有效的营业执照。 【须提供有效的营业执照副本复印件并加盖比选申请人单位鲜章】 - 具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人（外地施工企业为入渝分支机构技术负责人）、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书。 【须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件并加盖比选申请人单位鲜章】 2.企业信誉 （1）受到重庆市行政处罚的不在其行政处罚期内（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺），由比选申请人自行声明，如声明与实际不符，将被取消比选或中选资格。 【须提供比选申请人自行声明原件】 （2）比选申请人须提供比选申请人在本比选项目所在地或企业所在地检察院出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》，其中近2年（查询对象包括比选单位、法定代表人、项目经理）无行贿犯罪记录。 【须提供《行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件并加盖比选申请人单位鲜章】 - 执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》和《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141号），由比选申请人自行承诺近两年来没列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）负面记录和受罚黑名单（失信人除外）。否则，一经查实其比选保证金将不予退还和取消中选资格。 注：信用查询记录只针对比选申请人本身,比选申请人的其他分、子公司的信用记录不作为比选申请人的信用记录。 【须提供比选申请人未列入“信用中国”网站负面记录和受罚黑名单的承诺书原件】 3.项目经理资格要求 （1）项目经理必须已在申请人单位注册并应具有 建筑工程 类 贰 级及以上注册建造师执业资格，具备相应有效的安全生产考核合格证书（B类）。 【须提供建造师执业资格注册证、安全生产考核合格证书、至少提供2017年11月-2018年4月养老保险的复印件并加盖比选申请人单位鲜章】 4.其他要求 (1) 项目技术负责人:具有土建类中级及其以上技术职称。 （本项目的技术负责人可由项目经理兼任，如由项目经理兼任，则项目经理还须具有土建类中级及其以上技术职称） 【须提供技术负责人职称证或者项目经理职称证复印件并加盖比选申请人单位鲜章,至少提供2017年11月-2018年4月养老保险的复印件并加盖比选申请人单位鲜章】。 - 主要管理人员：持有有效证件的质检员（或质量员）不少于 1 人，安全员不少于 1 人，材料员不少于 1人，预算员不少于 1 ，施工员不少于 1人。 【以上主要管理人员均须至少提供2017年11月-2018年4月养老保险的复印件并加盖比选申请人单位鲜章。安全员须提供岗位证书和安全生产考核合格证复印件并加盖比选申请人单位鲜章；预算员须提供预算员证或全国造价员证或造价工程师注册证书复印件并加盖比选申请人单位鲜章；质检员（或质量员）、材料员和施工员须提供上岗证复印件并加盖比选申请人单位鲜章。】 （3）外地施工企业比选申请： 按照《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》渝建发【2016】22号文规定，2016年5月1日起，重庆市市外建筑施工企业在比选前必须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”。该项目所配备的项目经理、技术负责人、主要管理人员应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的人员。市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，法定代表人或授权委托人在开标时出示分支机构入渝登记备案证原件。市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证失效的和新入渝的市外建筑施工企业须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”并在有效期之内，法定代表人或授权委托人在开标时提供外地入渝施工企业“企业基本信息”及“经济技术管理人员基本信息”截图加盖比选申请人单位鲜章。 备注：1、中选人中选后和在合同履行过程中,未经比选人同意，不得擅自更改比选申请文件中所报的项目经理、技术负责人和主要的管理人员，否则，比选人有权取消中选资格，已经签定合同的，比选人有权终止并取消合同，没收履约保证金，给比选人造成的损失超过履约保证金的，还应当对超过部分予以赔偿。 2、本项目授权代理人必须为比选申请人本单位职工，授权代理人须至少提供2017年11月-2018年4月养老保险，在开标会现场核验原件并收取加盖比选申请人单位鲜章的复印件。 3、比选申请人须随身携带以上所有复印件的原件（除身份证、具有二维码的营业执照、资质证书、已提供截图及已经提供承诺书原件的以外）至开标现场备查。 比选申请人必须对上述提供资料的真实性负责，若发现比选申请人资料存在虚假不实，比选人将有权随时取消其投比选或中选资格，其比选保证金不予退还，并追究其相应的法律责任。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体比选申请 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 比选人不组织，比选申请人自行勘察。 |
| 1.10 | 比选申请预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书或补充通知。 |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选申请人在收到比选文件及比选相关资料后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2018年5月17日17:00时前以书面方式传真至比选代理机构（传真：023-67631766 ，邮箱：1037512988 @qq.com 联系人：何老师）。超出规定时间提出的，比选人将不做任何形式的答疑。 |
| 2.2.2 | 比选申请截止时间 | 递交比选申请文件时间：2018年5月24日9时00分2018年5月24日9时30分（北京时间） 比选申请截止时间：2018年5月24日9时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件澄清的截止时间 | 比选人在2018年5月21日17:00时前对所有比选申请人提出的问题进行书面回复,由比选代理机构通知各比选申请人领取。（如果有） |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他材料 | 比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容） |
| 3.2 | 比选报价 | 本工程报价方式为工程量清单报价。 1.比选申请报价范围：各比选申请人应按照比选范围的规定，对比选人提供的施工图设计图纸及工程量清单予以自主报价。工程量清单中的工程量是用作该项比选申请报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是比选申请人实际完成的，并按有关规定计量的合格工程量。 2.报价原则：由比选申请人以竞争性比选文件、合同条件、工程量清单、本次比选范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准，按照工程量清单及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（2008）、沙建纪【2016】36号文、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）及相关配套文件等为依据，由比选申请人结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选申请报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定费用等所有费用。比选人不再不支付其它费用。 3.本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用。中选后比选人无论任何种因素不再对综合单价进行调整。 4.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 5.比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等，比选申请人不得修改。否则，将被认定为废标。 6.措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。 6.1施工组织措施项目费：以中选人比选申请报价时的施工组织措施项目清单报价包干使用（安全文明施工费、专业工程暂估价及比选范围外的新增部分除外）。 6.2施工技术措施项目费： 1）技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按比选时施工技术措施项目费的报价作为结算价（专业工程暂估价和比选范围外新增部分除外）； 2）技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中选人比选申请报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算； 7. 工程量清单中的项、量、综合单价： 7.1除比选人对清单工程量主动补遗或对比选申请人质疑作修改外，比选申请人在编制比选申请报价时不得擅自变改比选人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。 7.2比选申请人只有严格按比选人提供的《工程量清单》和本比选文件中提供的已标价工程量清单表格格式内所有项目进行报价，并且必须列出每项分部分项工程量清单项目综合单价分析表，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。 7.3报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中选后必须完成该子项工作内容，比选人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因比选人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，比选人将按比选申请报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。 7.4本工程量清单的计量按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）中相应细目的“工程量计算规则”进行计算。工程数量按设计数量净值计算，凡施工过程中的材料损耗、消耗，无论材料由何方供应，也无论这些损耗是否包含在消耗定额内，均由比选申请单位纳入相关工程量清单中的综合单价内。 8. 安全文明施工措施费 8.1按《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）及《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）规定进行结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。 8.2本工程安全文明施工费暂定金额为41347.67元（大写：肆万壹仟叁佰肆拾柒元陆角柒分）。《比选申请函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。 9.材料采购及报价 9.1本工程所需材料、设备由中选人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 9.2材料费：本工程所需的材料、设备由各比选申请人参照2018年第4期《重庆工程造价信息》公布的指导价格并结合市场行情以及比选申请人的自身实力自主报价，中选后材料、设备价格均不作调整（主材及暂估价材料除外）。 9.3本工程所有成品、半成品、材料、设备运输距离由比选申请单位根据自身情况及踏勘现场情况自行测算，纳入相应项目的综合单价中，中选后不调整。 9.4人工费：本工程人工单价参照《重庆工程造价信息》公布的2018年第4期人工信息价，由各比选申请人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中选后不再调整。 9.5本工程所需材料（设备）为中等及以上档次，且必须采用符合国家环保要求的材料，中选人应在采购前七日内将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知比选人，比选人收到中选人的书面报告后七日内予以确认，经比选人认质、封样（若需要）后中选人方可采购进场。比选人认为中选人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计书面意见为准），不能适用于本工程，比选人有权更换材料品牌，比选人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；中选人拒绝按比选人要求更换，该种材料改为比选人供货，比选人收取中选人该类材料费的20%作为违约金，并按比选人实际支付的货款从中选人的结算价款中扣除。 9.6本工程所需部分材料须采用品牌（厂家）的产品或采用与之同等档次的品牌（厂家）的产品。（本项目的部分材料参考品牌随竞争性比选文件以附件的形式发出） 10.本工程比选将设置比选申请总报价最高限价。本工程比选申请总报价最高限价为1562335.71元（大写：壹佰伍拾陆万贰仟叁佰叁拾伍元柒角壹分），其中含（1）安全文明施工费暂定金额：41347.67元；（2）专业工程暂估价：18000.00元（具体暂估项目详见工程量清单）。比选申请人的比选申请总报价不得超过相应的最高限价，否则，其比选申请文件按废标处理。专业工程暂估价和安全文明施工费必须按比选人给定的金额填报，不得浮动，否则，其比选申请文件按废标处理。比选申请人工程量清单总报价与比选申请函的总报价应一致，若出现不一致时，视为对比选文件不响应，按废标处理。 11.其他说明 11.1规费和税金为不可竞争费用，必须按规定费率计取，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。 11.2按政策和合同约定的应由中选人交纳的各种保险费由比选申请人自行投保，保险费由中选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。 11.3 比选申请人应进行合理的自主报价，评审委员会可对比选申请人报价的合理性进行评定，评审委员会认定不合理的可要求比选申请人进行澄清，比选申请人拒绝澄清或者澄清无效，评审委员会可以认定其比选申请报价无效。若在评审时未发现，比选人将按照最不利于比选申请人的原则进行修正，对修正的结果比选申请人应无条件接受，如比选申请人拒绝接受，比选人有权取消授标或立即终止合同。 11.4 比选申请人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 11.5由于比选人原因导致工期延误的，比选人不负责赔偿比选申请人工期延误的损失费用，但工期可以顺延。 |
| 3.3.1 | 比选申请有效期 | 90 日历天（从提交比选申请文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 比选保证金 | 1.比选保证金的交纳 （1）比选保证金的金额：30000元人民币（大写：叁万元整） （2）比选保证金缴纳认定：比选申请人应确保比选保证金在比选申请截止时间前一工作日9时00分前（北京时间，下同）从本单位基本账户转入本项目指定的保证金账户，并经核实其比选保证金进入指定帐户的为有效比选担保；比选保证金在比选申请截止时间前一工作日9时00分前未到达指定账户的为无效比选担保 (各比选申请人在缴款时须充分考虑银行工作的时间差风险) 。 （3）比选保证金账户： 户名：四川外国语大学 开户行：工行重庆分行童家桥支行 帐号：3100024609026402214 行号：102653001161 组织机构代码：45040170-9 纳税人识别号：125000004504017097 款项用途请注明：传统文化体验与研究中心建设（第二次）选保证金。 2.比选保证金的退还 在评选结束宣布中选候选人后，非中选候选人的比选保证金在评选结束后就可退还。未中选的候选人的比选保证金在公示期结束后5个工作日无息退还。中选人的比选保证金在签订施工合同后5个工作日后无息退还。 3.如有下列情况之一，作无效比选处理： （1）比选文件项目名称与缴纳比选保证金的项目名称不一致的； （2）不是从企业基本帐户转入的； （3）所携带的银行回单原件无法进行到帐认定的； （4）所缴纳的保证金金额与比选文件规定的金额不相等的； 4.不予退还保证金的情形 （1）比选申请人在规定的比选有效期内撤销或修改其比选申请文件； （2）中选通知书发出后，中选人无正当理由放弃中选或在规定时间内不与比选人签订合同； （3）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选申请文件规定提交履约担保； （4）在签发中选通知书前，比选申请人被比选人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为； （5）中选候选人放弃中标的（不可抗力因素除外）； （6）竞争性比选文件规定的其他情形。 比选申请人或中选人因上述原因给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项要求提供原件（除身份证、具有二维码的营业执照、资质证书、已提供截图及已经提供承诺书原件的以外）和第3.5项规定提供的资料均需提供原件备查。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 比选申请方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章比选申请人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件的份数 | 比选申请函部分：一式三份；正本一份，副本二份； 商务部分：一式三份；正本一份，副本二份； 资格审查部分：一式三份；正本一份，副本二份； 技术部分：一式三份；不分正副本。 电子文档：电子光盘或U盘一个（不分正副本）。【光盘或者U盘中内容为商务部分和资格审查资料全部内容（格式要求：商务部分为EXCEL格式和软件组价版，资格审查资料为Word格式）。光盘须贴上标签，标签上注明工程名称、比选单位名称并加盖比选单位公章。】 注：中选人在领取中选通知书时还应提供比选人所需文件的套数，保证补充提交的比选申请文件与比选时一致，否则按提供虚假比选申请文件资料情形处理。 |
| 3.7.5 | 格式要求 | 1、比选申请人应将比选申请函部分、商务部分、资格审查资料、技术部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）比选申请函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，并从目录开始逐页编制页码。 （2）商务部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （3）资格审查资料的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，并从目录开始逐页编制页码。 - 技术部分的装订要求 技术部分采用暗标评审。技术面页使用A4厚型白纸面页，封面用初号仿宋横向居中标明“技术部分”（不含引号）在页面右下角加盖比选申请单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形密封，封底用A4白页纸，面页及整个技术部分均不得显示与比选申请人企业有关的任何信息或明显标志；装订用白色棉线左侧装订（三孔眼）；不得使用塑料夹条、薄膜外皮等饰物或特别标（注）记；封面、封底不得明订明线。装订中不得有重页、漏页、倒页、残页、空白页（封底除外），章节不得有缺少或重复。违反上诉任何一项，其技术部分得零分。 技术部分文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体,字体不能加粗；图表可采用A4或A3图幅；图表内的字号大小不限；文字、图表不得使用彩色、底色和不得编制页码、页眉和页脚。违反上诉任何一项，其技术部分得零分。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 1.比选文件袋使用 “投标函部分”袋、“商务部分”袋、“资格审查资料”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2.比选申请函部分及电子文档装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖比选申请单位公章。 3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖比选申请单位公章。 4.技术部分装入“技术部分”袋，密封不加盖任何印章。 5.“投标函部分”、“商务部分”及“技术部分”小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖比选申请单位公章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.“资格审查资料”单独封装，密封并加盖比选申请单位公章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 7.如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，比选人或比选代理机构应当拒绝接收；如果“投标函部分”等小袋未按上述规定封装，则记录在案交由评标委员会评定。 注：如因比选申请资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”袋封套上写明如下内容： 比选人的地址： 比选人名称: 比选申请人名称： （项目名称）比选申请文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 | 四川外国语大学招投标会议室(资产楼三楼)。 |
| 4.2.3 | 是否退还比选文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同比选申请截止时间 开标地点：四川外国语大学招投标会议室(资产楼三楼)。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； 4. 开标现场核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。注：被授权代理人理至少提供2017年11月-2018年4月养老保险的原件和复印件。 市外施工企业的原分支机构入渝登记备案证书在有效期内的在开标时出示有效的分支机构入渝登记证原件、市外施工企业的原分支机构入渝登记备案证失效的和新入渝的市外施工企业在开标时出示本单位已纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”的有效截图证明文件，否则，比选人当场退还比选申请文件。 5. 核验比选保证金缴纳情况，未按照竞争性比选文件第3.4.1款缴纳比选保证金的，当场退还其比选申请文件。 6. 密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况。 7. 公布最高限价； 8. 开启比选申请文件顺序：随机开启； 9. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋及技术部分袋，公布比选申请人名称、比选总报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； 10. 比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评选委员会构成：3人及3人以上的单数。 2．评选专家确定方式：由比选人按法律法规及相关规定依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 口是 √否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保形式：银行转账。 履约担保金额：中选价的8%。 提交时间:中选通知书发出后10个工作日内。 履约担保的退还：工程竣工验收合格后三十个工作日内无息退还。 |
| 8.1 | 二次比选和 不再比选 | 本次比选为第二次比选，比选后比选申请人仍少于3个的，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格比选申请人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程款支付 | 本项目工程验收合格初审后支付初审金额的80%，审计处复审后支付至审定金额的97%，剩余3%作为质保金额，质保金待缺陷责任期（2年）满后一次性无息支付。 |
| 10.2 | 比选代理服务费 | 本项目的比选代理服务费=①+② ①本工程第一次比选的比选代理服务费计算方式：按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格[2002]1980号）规定收费标准的70%收取比选代理服务费。若成交金额在100万元以下的项目，比选代理服务费为4000元。 ②本工程第二次比选的比选代理服务费计算方式：按照本工程第一次比选的比选代理服务费的40%计取。 注：本项目的比选代理服务费由中选人在领取中选通知书时一次性支付给比选代理公司。比选代理服务费包含在比选总报价中，不单列。 |
| 10.3 | 结算原则 | 结算总价＝分部分项工程量清单结算价+措施费+材料价差调整金额+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+其他项目清单结算金额+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其它费用。 各部分的结算原则如下： 1、分部分项工程量清单结算价： 以合同中的分部分项工程量清单中子项综合单价×结算工程量。 ①结算工程量：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、规定的计量方法按实计量。 ②工程量的计量必须经比选人、中选人签字认可。 ③子项综合单价以中选人比选申请报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。 - 措施费： ①施工组织措施项目费：以中选人比选申请报价时的施工组织措施项目清单报价包干使用（安全文明施工费、专业工程暂估价及比选范围外的新增部分除外）。 ②施工技术措施项目费： 1）技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按比选时施工技术措施项目费的报价作为结算价（专业工程暂估价和比选范围外新增部分除外）； 2）技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中选人比选报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算； 3、材料价差调整金额：本工程施工期间主要材料价格波动在±5%以内时不作调整；主要材料价格波动在±5%以外时，按照以下原则调整： ①基准价：以《重庆工程造价信息》2018年第4期公布的信息价公布的主要材料单价（不含税价格）为基准价。 ②算数平均价：以工程开工到工程竣工验收的所有月份《重庆工程造价信息》公布的信息价（不含税价格），计算出主要材料的算数平均价。 ③调差金额：如果算数平均价与基准价相比涨跌在±5%以内时不作调整；如果算数平均价与基准价相比涨跌超过±5%，结算时对超过部分进行调差，用量以发包人审定的为准。 4、设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含比选范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中选人在该变更、新增项目启动前14天内向比选人提出，经比选人审核同意后调整合同价款。调整方法如下： ①变更（包括签证）工程与报价的工程量清单中有相同的子项，则按报价时的相同子项的综合单价报价执行； ②变更（包括签证）工程与报价的工程量清单中有类似子项的，则按报价时的类似子项综合单价报价执行（类似子项的综合单价由发包人审定）； ③变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）、《重庆市房屋修缮工程计价定《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）额》（2008）、沙建纪【2016】36号文、及其相关配套文件（配套文件只执行合同签订之日前重庆市建委颁发的文件，合同签订之日后颁发的有关政策文件不予执行）的规定进行组价（其中材料及人工费合同价中有的按合同价计算（涉及材料价格变更的，以变更后的材料价格计算），合同价中没有的材料价格由比选人核定，组价后按下浮8%进入结算（按实计算费用、未计价材料、材料价差、人工价差、安全文明施工费、规费、税金不下浮）。 ④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。 5、其他项目清单结算： 本工程材料采用暂估价格比选的，结算时则按经比选人认质核价后的材料价格进行结算。 本工程采用专业工程暂估价或暂列金额比选的，结算时按设计变更结算原则执行。 6、安全文明施工费：按《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）及《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）规定进行结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。 7、规费：按比选申请费率结算，若承包人的比选申请报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。 8、税金：按渝建发[2016]35号文规定计算。 9、合同约定费用： ⑴比选人要求中选人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目密切关系的零星项目，中选人应接受比选人施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价，使用材料和金额等向比选人提出施工预算，根据发包比选人管理制度办理后施工。若比选人委托的施工项目属应急抢险项目，应按比选人要求先行施工，同时编制预算呈报比选人，比选人进行审核。如未经比选人同意，中选人擅自施工后发生争议，由中选人自行负责。 （2）合同其他条款约定的其他费用。 10、结算审计时，若审减金额超过送审金额的5%时，审减额超过5%部分的审核费用由承包人承担。 |

- 1.  总则

- 1.1  项目概况

1.1.1  根据有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2  本项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3  本项目代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4  本项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见比选申请人须知前附表。

- 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2  本项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3  本项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

- 1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2  本项目的服务期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见比选申请人须知前附表。

- 1.4  比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见比选申请人须知前附表。

1.4.2  比选申请人须知前附表规定不接受联合体比选申请（见比选申请人须知前附表）。

1.4.3  比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为项目前期准备提供设计或咨询服务的及施工总承包的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或代理机构或施工单位同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或代理机构或施工单位相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或代理机构或施工单位相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消竞比选申请资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在本项目中同时比选申请。

- 1.5  费用承担

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

- 1.6  保密

参与比选申请活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7  语言文字

除专用术语外，与比选申请有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9  踏勘现场

1.9.1  比选申请人须知前附表规定不组织踏勘现场，由比选申请人自行踏勘。

1.9.2  比选申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.10  比选申请预备会

不召开。

- 1.11  分包

不允许分包。

- 1.12  偏离

不允许偏离。

- 2.  比选文件

- 2.1  比选文件的组成

本公比选文件包括：

（1）比选公告

（2）比选申请人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）比选申请文件格式；

（9）比选申请人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成开竞争性比选文件的组成部分。

- 2.2 比选文件的澄清

2.2.1  比选申请人在收到比选文件及比选相关资料后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应及时以书面方式传真至比选代理机构（传真：023-67631766   邮箱：1037512988 @qq.com 联系人：何老师）。超出规定时间提出的，比选人将不做任何形式的答疑。

2.2.2 比选文件的澄清将在比选申请人须知前附表规定的时间前上传至四川外国语大学（www.sisu.edu.cn），各比选申请人自行下载，不再另行通知。

- 2.3  比选文件的修改

2.3.1  在比选申请人须知前附表规定的时间，比选人可以书面形式修改比选文件，并上传至四川外国语大学（www.sisu.edu.cn），各比选申请人自行下载，不再另行通知。比选申请人在开标前因未随时关注比选咨询系统发布的补遗通知而产生的一切后果由比选申请人自负。

- 3.  比选申请文件

- 3.1  比选申请文件的组成

比选申请文件应包括下列内容：

一、比选申请函部分

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书

二、商务部分

已标价工程量清单

三、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书

（二）比选申请人基本情况

（三）项目管理机构

（四）信誉证明

（五）行贿犯罪档案查询结果告知函

（六）其他资料

四、技术部分

由比选申请人自行编制

3.2  比选申请报价

详见比选申请人须知前附表。

- 3.3  比选申请有效期

3.3.1  在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

- 3.4  比选保证金

3.4.1  比选申请人在递交比选申请文件的同时，应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“比选申请文件格式”规定的比选保证金格式递交比选保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。

3.4.2  比选申请人不按本章第 3.4.1 项要求提交比选保证金的，其比选申请文件作废标处理。

3.4.3  比选保证金退还：见比选申请人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）比选申请人在规定的比选有效期内撤销或修改其比选申请文件；

（2）中选通知书发出后，中选人无正当理由放弃中选或在规定时间内不与比选人签订合同；

（3）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选申请文件规定提交履约担保；

（4）在签发中选通知书前，比选申请人被比选人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为；

（5）中选候选人放弃中标的（不可抗力因素除外）；

（6）竞争性比选文件规定的其他情形。

3.4.5（1）比选保证金为无条件担保；

（2）比选保证金的受益人为比选人。

- 3.5  资格审查资料

比选申请人随身携带比选申请人须知第1.4.1项所有复印件的原件（除身份证、具有二维码的营业执照、资质证书和已经提供承诺书原件的以外），以备查验。

- 3.6  备选比选申请方案

- 本项目不接受备选比选申请方案。

- 3.7  比选申请文件的编制

3.7.1  比选申请文件应按第八章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，比选申请函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  比选申请文件应当对比选申请文件有关工期、比选申请有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。

3.7.4  比选申请文件份数见比选申请人须知前附表。比选申请文件封面均须加盖比选单位公章（鲜章）。

3.7.5  比选申请文件的应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

- 4.  比选申请

- 4.1  比选申请文件的密封和标记

4.1.1  比选申请文件的密封见比选申请人须知前附表。

4.1.2  比选申请文件的封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予受理。

- 4.2  比选申请文件的递交

4.2.1  比选申请人应在本章第 2.2.2 项规定的比选申请截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2  比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3  除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

- 4.3  比选申请文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.  开标

- 5.1  开标时间和地点

比选人在本章第 2.2.2 项规定的比选申请截止时间和比选申请人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：详见比选申请人须知前附表。

- 6.  评审

6.1  评审委员会

6.1.1  评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有利害关系，可能影响对比选申请公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与比选比选申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 7.  合同授予

- 7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行比选的项目，比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

评审委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。

- 7.2  中选通知

比选人在评审结束后三日内将评审委员会推荐的中选人候选人在四川外国语大学（www.sisu.edu.cn）上公示（不少于三个工作日）。公示期间无异议或投诉、异议不成立比选人在公示期结束后五日内按照比选文件规定的定标办法确定中选人。在确定中选人后，比选人签发中选通知书之日起，五个工作日内中选人无正当理由拒不领取中选通知书的将被取消中选资格。

- 7.3  履约担保

7.3.1在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。

- 7.3.2 中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 15天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.  二次比选和不再比选

- 8.1二次比选和不再比选

本次比选为第二次比选，比选后比选申请人人仍少于3个的，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格比选申请人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

- 9.  纪律和监督

- 9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选申请活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与比选申请人串通比选申请。
     有下列情形之一的，属于比选人与比选申请人串通比选申请：
    （1）比选人在开标前开启比选申请文件并将有关信息泄露给其他比选申请人;
    （2）比选人直接或者间接向比选申请人泄露标底、评审委员会成员等信息；
    （3）比选人明示或者暗示比选申请人压低或者抬高比选申请报价；
    （4）比选人授意比选申请人撤换、修改比选申请文件；
    （5）比选人明示或者暗示比选申请人为特定比选申请人中选提供方便；
    （6）比选人与比选申请人为谋求特定比选申请人中选而采取的其他串通行为。

- 9.2  对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选申请或者与比选人串通比选申请，不得向比选申请人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
     有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通比选申请：
    （1）比选申请人之间协商比选申请报价等比选申请文件的实质性内容；
    （2）比选申请人之间约定中选人；
    （3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃比选申请或者中选；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同比选申请；
    （5）比选申请人之间为谋取中选或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。
    有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通比选申请：
    （1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选申请事宜；
    （3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者比选申请报价呈规律性差异；
    （5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；
    （6）不同比选申请人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书比选申请的，属于以他人名义比选申请。
     比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，将取消比选申请或中选资格。
    （一）使用伪造、变造的许可证件；
    （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
    （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    （四）提供虚假的信用状况；
    （五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5  投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

- 第三章  评审办法（综合评估法）

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |  |
|  |  | 比选申请函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章、加盖单位公章。 |  |
|  |  | 比选申请文件格式 |  | 符合第八章“比选申请文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.比选申请函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.比选申请文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.比选申请文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |  |
|  |  | 比选申请文件的签署 |  | 比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 |  | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，须至少提供2017年11月-2018年4月养老保险的复印件）。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 资质条件 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 安全生产条件 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理资格要求 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 主要管理人员资格要求 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 外地施工企业比选 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 比选申请总报价 |  | 比选申请总报价不得高于比选人公布的最高限价 |  |
|  |  | 比选申请内容 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 比选申请有效期 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 比选保证金 |  | 符合第二章比选申请人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： 1.比选保证金为无条件担保； 2.比选保证金的受益人名称与比选人规定的受益人一致； 3.比选保证金的金额符合比选文件规定的金额； 4.比选保证金有效期与比选申请有效期一致； |  |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。 |  |
|  |  | 已标价 工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，且比选申请报价不得高于比选人公布的最高限价。 |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定，且比选申请报价不得高于比选人公布的比选申请总报价最高限价。 |  |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) |  | - 比选申请总报价70分； - 商务部分10分； - 技术部分20分。 |  |
| 2.2.2 |  | 评审基准价计算方法 | 比选申请总报价 | 所有通过初步评审合格的比选申请人（比选人设有最高限价的，则比选申请总报价高于最高限价的除外）的比选申请总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为比选申请总报价的评审基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.3 |  | 偏差率计算公式 |  | 偏差率=100%×（比选申请申请人报价-评审基准价）/评审基准价。 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
|  |  | 允许偏差范围 |  | -10%--+3%（含-10%和+3%） |  |
| 2.2.4（1） | 比选申请总报价评分标准（A） | 比选申请总报价 （70分） |  | 比选申请总报价偏差在本章2.2.3项规定允许范围外的得0分，在本章2.2.3项规定的允许范围内的，得满分70分，在此基础上，比选申请总报价与评审基准价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，扣完为止。 按插入法计算得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.4（2） | 商务部分（B） | 商务部分 （10分） |  | 2013年1月1日至比选截止时间（以竣工验收时间为准），承担过单项合同金额在160万元及以上的汉推文化建筑工程装饰装修项目业绩，有1个得6分，有2个得10分，此项最多得10分。 （须提供合同关键页复印件并加盖比选申请单位鲜章，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页，工程竣工验收证明文件复印件，否则将不予计算为项目业绩。比选申请人应随身携带以上复印件的原件，以便备查） |  |
| 2.2.4（3） | 技术部分（C） | 技术部分 （20分） |  | 内容完整性和编制水平 （3分） | 内容非常完整，具有系统性和全面性，针对校园施工项目编制具有针对性的管理措施，优2-3分，良1-2分，差0-1分，保留两位小数。 |
|  |  |  |  | 施工方案与技术措施 （4分） | 施工总体布置合理，图示清晰、对校区干扰小，满足施工条件要求。所采用的施工方案、程序和措施，既能保证工程质量和安全，又能减少干扰加快施工进度。优2.5-4分，良1-2.5分，差0-1分，保留两位小数。 |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 （3分） | 质量保证体系的方案、措施应先进、合理、可靠、质量控制点布置合理。优2-3分，良1-2分，差0-1分，保留两位小数。 |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 （3分） | 保证施工安全和现场文明施工的措施是否可行、科学、有效、可靠。优2-3分，良1-2分，差0-1分，保留两位小数。 |
|  |  |  |  | 环境保护管理体系措施 （3分） | 施工过程中采取的环境保护措施是否科学，有效，针对校园施工是否有具体的处理噪声污染及环境污染等措施；优2-3分，良1-2分，差0-1分，保留两位小数。 |
|  |  |  |  | 工程进度计划与措施 （4分） | 总计划和控制性工期满足竞争性比选文件要求，各关键节点的工期切实可行，保证工期的措施切实可行。施工总体进度计划合理（附横道图、规范的时标网络图），控制性项目安排得当，工程进度补救措施可行，能保证在比选人规定的总工期内完成。优2.5-4分，良1-2.5分，差0-1分，保留两位小数。 |
| 3 |  | 评 标 程 序 |  | 1、按本章评标办法第3.1款进行初步评审，并按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价。 2、对通过初步评审合格的比选申请人的比选总报价在允许偏差范围内的，按本附表3.2.1（1）规定的评分方法对比选总报价评分。 3、按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行评审，对商务部分及技术部分进行评审，并按本章第2.2.4款规定的评分标准，确定得分最高的前三名比选申请人（按得分高低排序）为中选候选人。 4、如经过对所有比选申请人的比选申请文件进行评审，有效比选不足三个且比选明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部比选申请。 |  |
| 3.2.3 |  | 比选申请人得分 |  | 比选申请人得分=A+B+C |  |

## 1.  评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但比选申请报价低于其成本的除外；比选申请人总得分相同时，以比选申请总报价低者优先。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评审办法前附表；

2.1.2  资格评审标准：见评审办法前附表；

2.1.3  响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）比选申请总报价：见评审办法前附表；

（2）商务部分：见评审办法前附表；

（3）技术部分：见评审办法前附表。

2.2.2  评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表；

2.2.3  比选申请报价的偏差率计算；

比选申请报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）比选申请报价评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分：见评审办法前附表；

（3）技术部分：见评审办法前附表。

## 3.  评审程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评审委员会要求比选申请人必须提交第二章“比选申请人须知”第1.4.1项和第 3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  比选申请人有以下情形之一的，其比选申请作废标处理：

（1）第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）法律法规及本比选文件约定的其他情形。

3.1.3  比选申请报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请作废标处理。

（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对比选申请报价计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C（各评标专家评分的算术平均值）；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  比选申请人得分=A+B+C。

3.2.4 评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其比选申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价比选申请，其比选申请作废标处理。

### 3.3  比选申请文件的澄清和补正

3.3.1  在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3  评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

### 3.4  评审结果

3.4.1  除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2  评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

附件A：废标条件

附件A：综合评估法废标情况一览表

一览表废标条件之外的评审委员会不得判为重大偏差。

| 比选文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 比选申请报价 | 比选申请人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差。 |
|  |  | 比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），比选申请人不得修改。 |
|  |  | 如设置了最高限价，比选申请人的比选申请总报价不得超过最高限价。 |
|  |  | 评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其比选申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价比选申请，其比选申请作废标处理。 |
| 第二章3.7.5 | 装订要求 | 按比选文件规定。 |
| 第二章3.4 | 比选保证金 | 比选申请人在递交比选申请文件的同时，应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式递交比选保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评审委员会依据本章第 2.1 款（包括第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项）规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 比选申请人有以下情形之一的，其比选申请作废标处理： （1）第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的； （4）法律法规及本比选文件约定的其他情形。 |
|  |  | 比选申请报价有算术错误的，评审委员会按比选文件规定的原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请作废标处理。 |
| 其他 |  | 1、比选申请文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。 2、比选申请人同时提交两份或者多份内容不同的比选申请文件。 3、比选申请函中未填报比选申请工期或填报的比选申请工期超过比选文件规定的工期的； 4、比选申请文件附有比选人不能接受的条件的。 5、补疑、答疑为比选文件的组成部分，未作响应的则为废标。 6、若在评比期间发现比选申请人提供了虚假资料，比选申请人的比选申请文件将做废标处理。 7、评审委员会必须审查所有的相关证明和证件的原件。若经审查复印件与原件不一致或原件不齐，则比选申请文件作废标处理。 |

- 第四章  合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                             （项目名称）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                     。

2.工程地点：                     。

3.工程立项批准文号：          。

4.资金来源：               。

5.工程内容：                      。

6.工程承包范围：                      。

二、合同工期

计划开工日期：开工报告时间。

计划竣工日期：开工报告时间加合同工期。

工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                          。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：                                。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选通知书；

（2）比选文件及答疑补遗；

（3）比选申请文件；

（4）通用合同条款；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）已标价工程量清单；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招比选申请形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在                          签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字、加盖公章后合同 生效。

十三、合同份数

本合同一式  拾  份，均具有同等法律效力，发包人执  捌  份，承包人执  贰  份。

发包人：  (公章)                                 承包人：  (公章)

法定代表人：                                     法定代表人：

### 经办人：                                         经办人：

### 电话：                                           电话：

### 第二部分 通用合同条款

建设工程施工合同示范文本<GF-2013-0201>。

### 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                  ；

资质类别和等级：                            ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：                                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工现场现状。

1.1.3.9 永久占地包括： 由发包人提供相关图纸 。

1.1.3.10 临时占地包括：由发包人提供相关图纸 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 相关法律法规

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 相关规范及标准

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        无     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         无    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   相关规范及标准  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）中选通知书；

（2）比选文件及答疑补遗；

（3）比选申请文件；

（4）通用合同条款；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）已标价工程量清单；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

(9) 其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14日内提供 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 贰套，合同签订3日内提供 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 经过图审的纸质施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：国家相关职能部门文件、现场会议纪要、技术资料（包括工程所需图集）、施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案、当月实际完成合格工程量进度报表、次月进度计划、工程预算、结算、材料采购计划报表，以及合格的工程技术竣工资料等。

承包人提供的文件的期限、数量：工程开工前一周内，提供施工组织设计和安全应急方案，专项工程实施前1个月提供专项施工方案；每月22日前报送本月已完合格工程进度报表和次月进度计划一式伍份。

承包人提供的文件的数量为： 一式玖份 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式、加盖项目部公章             ；

发包人审批承包人文件的期限： 执行通用条款  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用合同条款执行 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：                      ；

承包人指定的接收人为：                      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利；承包人应在比选申请前自行踏勘现场，对进出施工现场的方式、手段、路线作出预估，并在报价时充分考虑完善进出现场条件所需的费用及对工期的影响，否则因此增加的费用和延误工期的责任由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行承担，费用已包含在综合单价内。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     按通用合同条款执行

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用合同条款执行

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   不调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整

### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：               ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调、管理施工现场的质量、进度、安全。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前七天

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：

施工场地外的临时道路、施工用水接入、施工用电接入，按实际发生费用据实进行结算。

施工场地内的临时道路、水、电线路安置和牵引等费用由承包人负责，费用已包含在承包人比选申请报价中包干使用，结算时不作调整。

(2) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在购买比选文件时承包人可以借用此部分资料及现场勘察报告，但所提供的资料仅供参考。承包方进场后应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。

(3)工程地质和地下管线资料的提供时间:  已提供。

(4)由发包人办理的施工许可证件、批件的名称和完成时间： 合同签订后开工前及时办理。

(5)水准点与坐标控制点交验要求： 承包人进场后由发包人组织相关单位现场交验，承包人作好交验记录。

(6)图纸会审和设计交底时间： 承包人提出读图纪要7天内。

(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责加强保护和监控，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

（8）施工排水及降水：费用已包含在本合同价款内，不再另行计算该项费用。

（9）大型机械设备进出场及安拆费：按实际发生费用据实进行结算

(10)双方约定发包人应做的其他工作： 无

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供   。

发包人是否提供支付担保：        不提供      。

发包人提供支付担保的形式：       不提供     。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按国家有关规定执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：    一式四份，电子文档一套         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担，费用已包含在综合单价内。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后28天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：    纸质文件和电子文件    。

增加下列内容：

(1)应提供计划、报表的名称及完成时间：

①开工前七天提供施工组织设计和安全应急方案一式伍份；

②每月22日前报送本月已完合格工程进度报表和次月的进度计划；

(2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按要求根据工程实际情况提供和维护施工使用的照明、看守、围栏和警示等，如承包人未履行上述义务造成工程和财产损失及人生伤害的，承担全部此类责任并承担与此相关的费用。

(3) 向发包人和监理工程师提供的办公和生活房屋及设施的要求：向监理工程师提供必要的办公用房。

(4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人按行政主管部门的相关规定以及发包人和监理工程师的要求办理并承担与此相关的全部费用。

(5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工验收并正式移交前的所有成品保护工作由承包人按照监理工程师的要求承担全部成品保护工作及费用。

(6)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责加强保护和监控，费用按实际发生费用据实进行结算。

（7）施工排水及降水：费用已包含在本合同价款内，不再另行计算该项费用。

（8）大型机械设备进出场及安拆费：按实际发生费用据实进行结算。

(9) 施工场地清洁卫生的要求：由承包人按行政主管部门的相关规定以及发包人的要求办理，并承担全部与此相关的费用。

(10) 双方约定承包人应做的其他工作：在施工过程中发生的所有问题，包括但不限于市政、市容、环保、交通、治安等可能发生的费用以及为确保工程按合同工期完成，需协调处理与政府各主管部门、各企事业单位、当地村社、经营商户及居民关系的费用。

(11)工程项目经理、主要管理人员每月在岗时间不得少于25天，否则每发现一次处惩罚性违约金 2000元。

(12)承包人必须按时全额支付人工工资：

承包人应采取银行存款的方式将工人工资发放到工人手中。如发生拖欠工资导致的投诉，发包人查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资，承包人应予以配合。

- 承包人必须按有关规定做好安全文明施工工作。

- 承包人应按规定及时向有关部门缴纳相关费用，并配合发包人及时办理施工许可证、质量监督与安全监督，若未及时办理相关手续，导致工程不能及时开工建设，发包人有权对其进行处罚（惩罚性违约金合同金额的2‰）。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

建造师执业资格等级：                      ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：             。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   每月不少于23天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担相应的法律责任及职能部门处罚责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每日罚款500元，经发包人或有关主管部门连续二次或累计三次书面通报后，发包人单方面终止合同，并令承包人无条件退场，对已实施工程不给予任何费用。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：由发包人单方面终止合同，并令承包人无条件退场，对已实施工程不给予任何费用。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由发包人单方面终止合同，并令承包人无条件退场，对已实施工程不给予任何费用。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前5日内

3.3.2 承包人应在接到开工通知后28天内，向发包人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向发包人提交施工场地人员变动情况的报告。

3.3.3 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

(1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

(2）具有相应施工经验的技术人员；

(2）具有相应岗位资格的各级管理人员。

3.3.4 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得发包人的同意。

(1） 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可进行现场考核。

(2）撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

3.3.5保障承包人人员的合法权益

(1）承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

(2）承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

(3）承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

(4）承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

(5）承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

(6）承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

3.3.6 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次向发包人支付1万元违约金，由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.7 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款

3.3.8承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人每次向发包人支付1万元违约金，由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每次向发包人支付1万元违约金，由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包  。

主体结构、关键性工作的范围：本工程不得分包

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不得分包    。

其他关于分包的约定：  本工程不得分包      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：         是            。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保形式：银行转账；履约担保金额：中选价的8%。；提交时间:中选通知书发出后10个工作日内;④履约担保的退还：工程竣工验收合格后三十个工作日内无息退还。

### 监理人

无。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：             无

关于工程奖项的约定：            无

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：   执行通用条款     。

发包人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关文件设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人的周边环境的安全 。承包人制定严格的安全防护措施，确保安全施工。如造成安全事故、责任事故，承包人应按规定上报，责任和经济损失由承包人自行承担，如给第三人造成的人身和财产损失，由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：满足的相关规定和要求。承包人还应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续均由承包人自行负责办理，费用由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审交底后7个工作日内。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人收到施工组织设计后10个工作日内审查确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人收到进度计划后10个工作日内审查确认，月进度计划在收到后的次月10日内审查确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    执行通用条款   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款 。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因不能按时开工的，发包人不负责赔偿承包人的延期开工损失费，但工期可顺延。

若因发生不可抗力原因造成施工工期延后，由此造成的赶工费，由发包人一并承担。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误五天以内处违约金2万元整,五天以上每增加一天处违约金 2000元／天 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同价款的25% 。

承包人愈期误工违约金已达到合同价款的25%而未竣工时,发包人有权解除合同,一切损失及后果由承包人承担。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按通用条款执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   承包人应按本比选文件要求的工期完成工程施工并交付发包人使用，工期在规定的期限完成或提前竣工的，发包人不奖不惩    。

### 8. 材料与设备

8.1  承包人提供的材料和工程设备

8.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：1）本工程所需的工程材料均由承包人采购供应；2）承包人采购的材料设备必须符合国家现行规范标准、设计要求及比选文件的相关规定，承包人对所有材料提供相应的合格证明资料，并按规定抽检，若材料认质不合格，由此产生的相关费用及赔偿责任概由承包人自行承担，并且工期不因此作任何调整；3）应在采购前七日内将所采购材料的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知比选人，比选人收到中选人的书面报告后七日内予以确认，经比选人认质、封样（若需要）后中选人方可采购进场4）工程变更项目所涉及的材料，若在承包人比选申请报价书中没有的，由承包人在采购前提前15个工作日向发包人提供所需材料的采购报告，并提供材料产地、品牌、规格、价格、数量、样品等相关资料，发包人在收到承包人的材料采购报告后根据市场行情进行认质核价，10个工作日内组织相关人员按相关程序进行审核；5）发包人负责对进场材料的质量、数量、规格型号及等级进行监督验收。

8.1.2  承包人报送发包人审批的时间：材料进入施工现场承包人须提前24小时通知发包人进行监督验收。

8.1.3  材料和工程设备的接收、运输与保管：在现场内的下车及场内运输、验收、存储、保管、二次及多次搬运、安装损耗以及其他任何必要的辅助等工作由承包人负责，费用已经含在合同综合单价中。

8.2  发包人提供的材料和工程设备  无

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 ，已包含在综合单价内。

维护、管理临时设施及其占地的责任及费用：由承包人自行负责。

8.8.2 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

8.8.3 施工设备和临时设施专用于合同工程

（1） 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经发包人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

（2） 经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：           /          。

施工现场需要配备的试验设备：            /         。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /           。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：          /               。

### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发包人有权进行工程变更，工程设计变更需经发包人书面认定。

经发包人认可的变更的范围与内容：

（1）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（2）设计图纸外新增的额外工程；

（3）设计图纸外缺项、漏项工程。

（4）其它变更的范围与内容。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则：

设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含比选范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中选人在该变更、新增项目启动前14天内向比选人提出，经比选人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

①变更（包括签证）工程与报价的工程量清单中有相同的子项，则按报价时的相同子项的综合单价报价执行；

②变更（包括签证）工程与报价的工程量清单中有类似子项的，则按报价时的类似子项综合单价报价执行（类似子项的综合单价由发包人审定）；

③变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（2008）、沙建纪【2016】36号文、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）及其相关配套文件（配套文件只执行合同签订之日前重庆市建委颁发的文件，合同签订之日后颁发的有关政策文件不予执行）的规定进行组价（其中材料及人工费合同价中有的按合同价计算（涉及材料价格变更的，以变更后的材料价格计算），合同价中没有的材料价格由比选人核定，组价后按下浮8%进入结算（按实计算费用、未计价材料、材料价差、人工价差、安全文明施工费、规费、税金不下浮）。

④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：      。

10.7.1 依法必须比选的暂估价项目

对于依法必须比选的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须比选的暂估价项目

对于不属于依法必须比选的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   由发包人、承包人共同确定  。

10.9计日工

10.9.1 发包人认为有必要时，由发包人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算．

10.9.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送发包人审批：

(l）工作名称、内容和数量；

(2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

(3）投入该工作的材料类别和数量；

(4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

(5）发包人要求提交的其他资料和凭证。

10.9.3 计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由发包人复核后列入进度付款。

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整  。

11.1.1材料价差调整金额：本工程施工期间主要材料价格波动在±5%以内时不作调整；主要材料价格波动在±5%以外时，按照以下原则调整：

①基准价：以《重庆工程造价信息》2018年第4期公布的信息价公布的主要材料单价（不含税价格）为基准价。

②算数平均价：以工程开工到工程竣工验收的所有月份《重庆工程造价信息》公布的信息价（不含税价格），计算出主要材料的算数平均价。

③调差金额：如果算数平均价与基准价相比涨跌在±5%以内时不作调整；如果算数平均价与基准价相比涨跌超过±5%，结算时对超过部分进行调差，用量以发包人审定的为准。

### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：按比选文件执行。

风险费用的计算方法：按比选文件执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：  不调整  。

12.2 预付款

无   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以施工图纸为依据，并经甲、乙双方共同现场收方测量签字认可的工程量作为本工程的最终结算工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按工程进度计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）本工程不支付预付款；

（2）本项目工程验收合格初审后支付初审金额的80%，审计处复审后支付至审定金额的97%，剩余3%作为质保金额，待缺陷责任期（2年）满后一次性无息支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按照发包人要求进行编制 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    按照发包人要求进行编制   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）承包人编制并报送发包人的期限：  /  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /    。

（2）发包人支付进度款的期限： /    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   不执行     。

12.4.6 支付分解表的编制

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

工程款的支付方式：

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：无

政府投资进度款支付方法：按发包人管理规定执行

### 13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每延后一天，发包人按10000元向承包人收取违约金 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  无   。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /     。

13.4  施工期运行

需要施工期运行单位工程或工程设备： 如有，另行协商

13.5  试运行

试运行的组织及费用承担： 由承包单位负责，并包含在比选申请总价中

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合理的使用状态，费用由承包人承担。

### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工报告批准后，承包人应在15个工作日内以书面方式向发包人提出结算程序。

竣工付款申请单应包括的内容：：竣工结算总价、已支付的工程价款、应扣回的款项、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审计审定后30日内。

发包人完成竣工付款的期限：结算审计审定后7日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：以审计结论为准。

14.3工程结算：

结算总价＝分部分项工程量清单结算价+措施费+材料价差调整金额+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+其他项目清单结算金额+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其它费用。

各部分的结算原则如下：

14.3.1分部分项工程量清单结算价：

以合同中的分部分项工程量清单中子项综合单价×结算工程量。

①结算工程量：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、规定的计量方法按实计量。

②工程量的计量必须经发包人、承包人签字认可。

③子项综合单价以中选人比选申请报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。

14.3.2措施费：

①施工组织措施项目费：以中选人比选申请报价时的施工组织措施项目清单报价包干使用（安全文明施工费、专业工程暂估价及比选范围外的新增部分除外）。

②施工技术措施项目费：

1）技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按比选时施工技术措施项目费的报价作为结算价（专业工程暂估价和比选范围外新增部分除外）；

2）技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中选人比选申请报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算；

14.3.3材料价差调整金额：本工程施工期间主要材料价格波动在±5%以内时不作调整；主要材料价格波动在±5%以外时，按照以下原则调整：

①基准价：以《重庆工程造价信息》2018年第4期公布的信息价公布的主要材料单价（不含税价格）为基准价。

②算数平均价：以工程开工到工程竣工验收的所有月份《重庆工程造价信息》公布的信息价（不含税价格），计算出主要材料的算数平均价。

③调差金额：如果算数平均价与基准价相比涨跌在±5%以内时不作调整；如果算数平均价与基准价相比涨跌超过±5%，结算时对超过部分进行调差，用量以发包人审定的为准。

14.3.4设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含比选范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中选人在该变更、新增项目启动前14天内向比选人提出，经比选人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

①变更（包括签证）工程与报价的工程量清单中有相同的子项，则按报价时的相同子项的综合单价报价执行；

②变更（包括签证）工程与报价的工程量清单中有类似子项的，则按报价时的类似子项综合单价报价执行（类似子项的综合单价由发包人审定）；

③变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（2008）、沙建纪【2016】36号文、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）及其相关配套文件（配套文件只执行合同签订之日前重庆市建委颁发的文件，合同签订之日后颁发的有关政策文件不予执行）的规定进行组价（其中材料及人工费合同价中有的按合同价计算（涉及材料价格变更的，以变更后的材料价格计算），合同价中没有的材料价格由比选人核定，组价后按下浮8%进入结算（按实计算费用、未计价材料、材料价差、人工价差、安全文明施工费、规费、税金不下浮）。

④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

14.3.5其他项目清单结算：

本工程材料采用暂估价格比选的，结算时则按经比选人认质核价后的材料价格进行结算。

本工程采用专业工程暂估价或暂列金额比选的，结算时按设计变更结算原则执行。

14.3.6安全文明施工费：按《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）及《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）规定进行结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

14.3.7规费：按比选申请费率结算，若承包人的比选申请报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

14.3.8税金：按渝建发[2016]35号文规定计算。

14.3.9合同约定费用：

⑴比选人要求中选人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目密切关系的零星项目，中选人应接受比选人施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价，使用材料和金额等向比选人提出施工预算，根据发包比选人管理制度办理后施工。若比选人委托的施工项目属应急抢险项目，应按比选人要求先行施工，同时编制预算呈报比选人，比选人进行审核。如未经比选人同意，中选人擅自施工后发生争议，由中选人自行负责。

（2）合同其他条款约定的其他费用。

14.3.10结算审计时，若审减金额超过送审金额的5%时，审减额超过5%部分的审核费用由承包人承担。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  提交5份最终结清申请书 。

承包人提交最终结算申请单的期限：   在缺陷责任期终止证书颁发后28天内     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：在最终结清证书颁发后28天内。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  2年     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      是       。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式: 在竣工验收合格后,以合同价的3%作为质保金。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （3）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  支付工程款时直接扣留     。

关于质量保证金的补充约定： 质保期满，完成缺陷修复后15个工作日内一次性退还（不计利息）  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期自竣工验收合格之日起计算2年。本工程的质量保修范围和责任及保修期限按《建设工程质量管理条列》的规定执行。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损害进行自费修复。若承包人不履行义务和责任，发包人自行修复的，发包人有权直接从质保金中抵扣，同时承包人应当在发包人抵扣后十日内补足质保金，否则承包人应承担由于违约造成的法律后果。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   48小时    。

### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /     。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：      /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况；

（8）因承包人主要原因，造成工程质量不符合国家相关评定、验收标准及相关图纸要求的；

（9）项目管理机构不健全，施工现场管理人员不到岗或擅自离岗的；

（10）承包人不服从发包人指令、不配合工作的。

（11）施工期间，承包人未按时足额支付人工工资和材料款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人的，施工现场管理人员不到岗或擅自离岗的的违约情况的，发包人可通知承包人立即单方面解除合同，并按有关法律处理，并拒绝给予任何费用。

（2）承包人使用了不合格材料时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由发包人签发复工通知复工。

（4）承包人不服从发包人指令、不配合工作的，经通报后，处以承包人10000元/次的违约金。

（5） 承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而又不向发包人求证明确,致使施工不能达到发包人要求的,发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失,工期不得顺延。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。 但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    执行通用条款      。

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    按通用条款规定。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /   天内完成款项的支付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑工程的工程一切险和第三方责任险。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（发包人和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。

保险金额、保险费率和保险期限：工程一切险的投保金额为比选申请净标价，保险费率4‰，第三方责任险的保险费率为0.4‰。工程一切险及第三方责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工接收证书为止。

办理本项保险一切费用均由承包人承担，在报价中已考虑，发包人不单独支付。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险。承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理本项保险一切费用均由承包人承担，在报价中已考虑，发包人不单独支付。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行通用条款      。

### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   (2)  种方式解决：

（1）向重庆市建设工程仲裁院申请仲裁；

（2）向  重庆市沙坪坝区 人民法院起诉。

补充条款：

1、除通用条款约定的情况外，发生下述情况时发包人同样有权解除合同，并没收承包人的履约保证金，另行选择施工单位完成工程；

（1）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的；

（2）放弃或否认合同；

（3）无正当理由而未能按约定开工；

（4）承包人的实际进度与经监理工程师确认的进度计划不符时，未按约定执行发包人发出的指示而采取必要措施加快进度；

（5）未遵守比选申请承诺书的承诺，未能自行完成本工程的施工，分包或转让本工程；

（6）未按发包人要求变更项目经理或主要施工管理人员；

（7）未经发包人同意，擅自变更比选申请所拟派的项目经理或主要施工管理人员；或项目经理或主要施工管理人员驻工地时间平均一个月少于25天。

（8）解除合同后承包人应在1月内退场。

（9）发包人与承包人解除合同后，发包人依法确定的完成该工程的其他承包人可以随时进驻现场。

2、农民工工资

（1）承包人必须严格按照《劳动法》、《农民工工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。

（2）承包人应将工资按月直接发放给农民工本人，不得发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人，承包人并因此承担工程结算总价的0.1%的违约责任。

3、承包人若在施工期间如发包人发现中选人有挂靠、转包及违法分包工程行为，发包人有权对承包人中止合同，取消中选资格。

4、承包人在施工过程中涉及的清单漏项、设计变更、签证与计量、材料价格核定、工程款支付，竣工结算审核等工作，应严格按发包人相关管理制度执行。若参建单位未严格按发包人管理制度办理，视其情节轻重，发包人有权对相关单位及人员进行追责。

5、承包人的实际工程进度及质量与经监理工程师及发包人审批的工程进度及质量要求不符时，且在限期整改中又未按发包人要求完成的，处以惩罚性违约金5000-10000元/次或更多。

6、承包人无条件接受发包人关于市政工程安全文明施工检查考核的相关制度（附考核制度）

若在项目实施过程中，确需对项目经理调整，必须由承包人提前一个月提出有法律效力的申请（法人代表签字并加盖公章），经发包人同意后方可变更。

7、工程量增减：

因发包人要求及不可抗力因素等原因导致承包人在合同履行中所需要的工程量发生增减时，承包人无权因此提出索赔。

实物工程量的实施由监理工程师和发包人现场代表按合同条款规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后全部或部分实施，或者根本不予实施，承包人无权因此提出索赔。

8、若因暂停施工导致的施工单位二次进场费、现场清理费、现场维护费等所有费用已包含在比选申请人总价中，不得调整。

9、由于承包人原因未按合同要求工期完成本工程，则承包人必须承担本工程延期完成的各项监理费用。

10、其他未尽事宜，经双方协商，以书面确认为准。

发包人（公章）                                     承包人（公章）

法定代表人：                                       法人代表：

年    月    日                                      年    月    日

附件目录：

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：暂估价一览表

附件4：安全生产合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：比选及施工合同范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．项目保修期限约定：2年。

2. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.质量保修期满后，发包人应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：        /

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，一式十四份，发包人捌份，监理壹份，承包人伍份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                承包人(公章)：

法定代表人

或公司总经理(签字)：                            法定代表人(签字)：

年    月    日                                年    月    日

附件2：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 施工管理 |  |  |  |  |
| 施工管理 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件3：

安全生产合同

为在                   （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                （以下简称“甲方”）与施工单位                           （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3、传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、不定期组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，以《中华人民共和国安全生产法》和《国务院进一步加强安全生产的决定》为指南加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，健立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方要建立健全安全责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6、乙方单位对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、乙方应随时检查并监督施工单位操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、施工单位对所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工单位对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工种项目特点，施工单位组织制定本工种实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、承包人严格执行《建设工程安全生产管理条例》。若施工单位在工程施工过程中发生安全事故，由施工单位负全责；施工单位在工程施工过程中发生安全事故，监理单位负连带责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本肆份，合同双方各执贰份，副本捌份，发包人执陆份，承包人执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲    方：                   	           		       乙   方：

法定代表人：　　　  　　　　　　	                   法定代表人：

年    月    日　　　　　　　　  		               年    月    日

附件4:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了                   （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖单位法人章之日起生效。

担保人：                                （盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

- 第五章  工程量清单

- 在四川外国语大学（www.sisu.edu.cn）上发布，由比选申请人自行下载。

2、已标价的工程量清单，表格格式按《重庆市建设工程工程量清单计价规则》的封-3、表-01、表-02、表-03、表-04、表-08、表-09（含表-09-1、表-09-2）、表-10、表-11（含表-11-1、表-11-2、表-11-3、表-11-4、表-11-5）、表-12、表1、表2、表3、表4、表5、表6执行
备注：表-04、表-08、表-09、表-10按“渝建价发〔2014〕6号”调整后格式执行。其他调整和增加的表格按渝建发[2016]35号文件规定执行。）
人材机价差表（08常用报表）及未计价材料表（08常用报表）

- 第六章  图纸

在四川外国语大学（www.sisu.edu.cn）上发布，由比选申请人自行下载。

- 第七章  技术标准和要求

1.根据目前国家现行工程建设施工法律、法规、验收标准及相关检验验收办法、标准等。要求中选方按照设计施工图的标准及要求施工，其施工质量应符合本比选工程的国家及重庆市的强制性技术规范、标准。本工程采用的规范、标准由中选单位自备。

2.本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。本项目的所需材料、设备、施工必须依据设计文件要求，并达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关工程建设标准、法规、规范的要求。

- 第八章  比选申请文件格式

目    录

一、比选申请函部分

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书

二、商务部分

已标价工程量清单

三、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书

（二）比选申请人基本情况

（三）项目管理机构

（四）信誉证明

（五）行贿犯罪档案查询结果告知函

（六）其他资料

四、技术部分

由比选申请人自行编制

- 一、比选申请函部分

（项目名称）

比选申请文件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　    　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书

- （一）比选申请函

致：    （比选人）

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）    	文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      	 （¥    	）的比选申请总报价，其中安全文明施工费暂定金额为¥           ，该工程项目经理为             。工期  日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．随同本比选申请函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）  元（¥ 	 ）。

- 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6． 	（其他补充说明）。

比选申请人：                　　　     　　     （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

| 法定代表人身份证复印件 (照片面) | 法定代表人身份证复印件 （国徽面) |
| --- | --- |

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	              （项目名称）施工的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

| 授权代理人身份证复印件 (照片面) | 授权代理人身份证复印件 （国徽面) |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

2、非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，至少提供2017年11月-2018年4月养老保险的复印件），且其授权委托书符合比选文件规定的格式。委托代理人社保证明现场验原件，收复印件，复印件需加盖公章。

社会单位提供社保证明，事业单位提供社保证明或行政主管部门在编证明。

- 中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

传统文化体验与研究中心建设（第二次）

项目经理委任书

致：        （比选人）

（比选申请人名称）法定代表人                （职务、姓名）代表本单位委任                  （职务、姓名）为 传统文化体验与研究中心建设（第二次）的项目经理。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

项目经理： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

| 项目经理身份证复印件 (照片面) | 项目经理身份证复印件 （国徽面) |
| --- | --- |

- 商务部分

（项目名称）

比选申请文件

商务部分

比选申请人： 　　　    　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

[目录由比选申请人自行编制]

已标价工程量清单

- 三、资格审查资料

（项目名称）

比选申请文件

资格审查资料

比选申请人： 　　　    　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书

（二）比选申请人基本情况

（三）项目管理机构

（四）信誉证明

（五）行贿犯罪档案查询结果告知函

（六）其他资料

- （一）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

| 法定代表人身份证复印件 （照片面） | 法定代表人身份证复印件 （国徽面） |
| --- | --- |

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	             （项目名称）施工的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

| 授权代理人身份证复印件 （照片面） | 授权代理人身份证复印件 （国徽面） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

- 非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，至少提供2017年11月-2018年4月养老保险的复印件），且其授权委托书符合比选文件规定的格式。委托代理人社保证明现场验原件，收复印件，复印件需加盖公章。

社会单位提供社保证明，事业单位提供社保证明或行政主管部门在编证明。

3、中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

传统文化体验与研究中心建设（第二次）

项目经理委任书

致：        （比选人）

（比选申请人名称）法定代表人                （职务、姓名）代表本单位委任                  （职务、姓名）为 传统文化体验与研究中心建设（第二次）的项目经理。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

项目经理： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

| 项目经理身份证复印件 (照片面) | 项目经理身份证复印件 （国徽面) |
| --- | --- |

- （二）比选申请人基本情况

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要管理人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 比选人及联系电话 |  |

（四）信誉证明

根据比选申请人须知第1.4.1项中的信誉要求自行声明；

（五）行贿犯罪档案查询结果告知函

- 其他资料

### 1、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- 四、技术部分

[由比选申请人自行编制]